**2차 프로젝트 쇼핑몰 제작**

**회의록**

작성자 : 허준우

작성일 : 2024/06/20

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2024년 6월 4주차 중간 회의 | | | | | | |
| 주관자 |  |  | 성명 | 허준우 | | 참석인원 | 6명 |
| 참석자 | 박민호, 안지은, 전민건, 서혁인, 이춘화, 허준우 | | | | | | |
| 회의일시 | 2024년 06월 19일 09시 10분 ～ 10시 00분 | | | 회의장소 | 휴게실 | | |
| 주요안건 | 1. 1. 회원가입시 주소 기입에 다음 API를 도입 한다. 2. 2. 작업 현황 3. 처리중 작업 4. 게시판 : 게시판 글 수정 기능 5. 게시판 댓글 : 게시판 댓글 생성, 삭제 기능 6. 담당자 : 전민건님, 이춘화님 7. 회원가입 : 회원가입 기능, ID 중복확인, 입력된 PW 일치 확인, 지도 API 8. 담당자 : 안지은님, 서혁인님   회원정보 수정 : 회원정보 수정 페이지 기능  담당자 : 박민호님  DB 삽입, 카테고리 세팅 : DB 정보 삽입, 쇼핑몰 카테고리 세팅  담당자 : 허준우님  3. 프로젝트 스케줄  처리 예정 작업   * 화면 index\_context menu\_context 관리자 화면 * 기능 상품 등록 : 등록 – 검수 – 진열/판매 – 주문/마감 주문 : 장바구니, 결제 등 매출 통계 : 기간별 매출 통계 (인자를 받아서 통계처리) 마일리지 : 마일리지 정책 수립, 시행 결제모듈 : 카카오, 토스 테스트 모듈 도입   4. 오경주 강사님 comment  2차 프로젝트 부터는 포트폴리오에 등재 되니 최선을 다하라  시간이 없다는 말을 가급적 하지마라  관리자 화면과 사용자 화면을 구분하여 구현하라  사용자 화면은 기본적인 수준으로만 구현해도 된다. | | | | | | |
| 의결사항 | 1. 회원가입시 주소 기입에 다음 API를 도입 한다. | | | | | | |
| 참고사항  및  추후일정 |  | | | | | | |