**2차 프로젝트 쇼핑몰 제작**

**회의록**

작성자 : 허준우

작성일 : 2024/06/24

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의명 | 2024년 6월 5주차 정기회의 | | | | | | |
| 주관자 |  |  | 성명 | 허준우 | | 참석인원 | 6명 |
| 참석자 | 박민호, 안지은, 전민건, 서혁인, 이춘화, 허준우 | | | | | | |
| 회의일시 | 2024년 06월 24일 09시 10분 ～ 10시 00분 | | | 회의장소 | 휴게실 | | |
| 주요안건 | 1. 우측 상단 쿠폰(페이징 구현중), 내 게시물 구현 완료 2. 페이징 싱글톤 3. 물품 상세페이지에서 product detail 정보를 (1) 객체로 request 받거나 (2) product key 로 받을지 결정 4. 상품 좋아요 기능 미구현 5. 결제 기능은 (1) 토스 페이먼츠, (2) 아임포트 6. 전체 업무내역에서, 처리한 업무를 제외 한 후  처리 할 업무에서 우선순위를 논의한 후  남은 기간에 업무분배를 한다. | | | | | | |
| 의결사항 |  | | | | | | |
| 업무 처리현황 | |  |  | | --- | --- | | **예정** |  | |  | |  | |  | | **진행** | * **물품상세 (product detail)** * **결제** |  | |  | |  | |  | | **완료** | * **게시판 (생성, 조회, 수정, 삭제, 파일첨부 1개)** * **게시판 댓글 (생성)** * **로그인** * **사용자 회원가입** * **사용자 회원정보 수정** |  | |  | |  | |  | | | | | | | |
| 보류  작업 | * **게시판 댓글 (수정, 삭제)** * **사용자 ID/ PW 찾기** | | | | | | |